## Slide 1
HIPPOCAMPUS RESORT & CLUB × NAVINSIDE
Navegación interior inteligente,
accesible y multilingüe
Aplicación Android para orientar a huéspedes y trabajadores dentro de Hippocampus mediante mapas digitales, posicionamiento híbrido y rutas calculadas con A*.
PROYECTO APT · 2026
Gonzalo Allende · Cristian Culipichun · Pedro Navarro
11 de agosto — 20 de diciembre de 2026
Del plano a una guía activa
Notes: Abrir con la necesidad de autonomía del huésped. NavInside no es un mapa estático: interpreta la ubicación y acompaña el recorrido.
[Sources]
- OpenAI ImageGen, imagen conceptual generada para esta presentación, 2026-09-01.
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx

## Slide 2
NAVINSIDE · PROYECTO APT
Problemática: el GPS deja un vacío dentro del resort
02
G. Allende · C. Culipichun · P. Navarro
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) pierde precisión al ingresar a edificios.
En un recinto con varios niveles, servicios y recorridos, ese vacío se transforma en consultas, demoras y dependencia del personal.
Impacto actual
• Mayor carga de orientación al personal
• Experiencia desigual para visitantes
• Dificultad para encontrar rutas accesibles
01
Múltiples niveles
Niveles 1, 3, 4 y 5 con conexiones verticales.
02
Distribución desconocida
El visitante no reconoce pasillos, accesos ni servicios.
03
Idioma y accesibilidad
Se requieren instrucciones comprensibles y rutas sin barreras.
04
Conectividad inestable
La navegación esencial no puede depender de Internet.
Notes: Explicar que la problemática es operacional y de experiencia: la orientación interior no está resuelta por el GPS convencional.
[Sources]
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx
- Arquitectura_Sistema_NavInside.pdf

## Slide 3
NAVINSIDE · PROYECTO APT
Descripción: NavInside convierte el plano en una guía activa
03
G. Allende · C. Culipichun · P. Navarro
La experiencia del usuario
1
Ubicar
Wi‑Fi, IMU, QR/NFC o selección manual
2
Buscar
Destino o punto de interés
3
Calcular
Grafo navegable y algoritmo A*
4
Guiar
Ruta visual e instrucciones paso a paso
5
Recalcular
Corrección ante desvíos o bloqueos
Núcleo funcional
Mapas vectoriales + directorio de POI + posicionamiento híbrido + rutas multinivel + accesibilidad + tres idiomas + operación esencial sin conexión.
POI: punto de interés · IMU: unidad de medición inercial · QR: respuesta rápida · NFC: comunicación de campo cercano
Notes: Recorrer el flujo de izquierda a derecha. La propuesta combina datos del edificio, estimación de ubicación y un motor de rutas en una sola experiencia.
[Sources]
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx

## Slide 4
NAVINSIDE · PROYECTO APT
04
G. Allende · C. Culipichun · P. Navarro
Fundamentación APT
APT: Asignatura de Portafolio de Título
NavInside articula competencias técnicas y de gestión en un producto demostrable para una organización real.
PERTINENCIA
Responde a una necesidad concreta de orientación y autonomía dentro de Hippocampus Resort & Club.
INTEGRACIÓN
Combina desarrollo móvil, arquitectura, datos, algoritmos, sensores, experiencia de usuario (UX), accesibilidad y seguridad.
VALIDACIÓN
Define criterios de aceptación, pruebas funcionales, rutas reales y evidencia trazable por resultado.
TRANSFERENCIA
El núcleo puede reutilizarse en hoteles, hospitales, universidades y centros comerciales.
Resultado APT: solución instalable, documentada y demostrable
Notes: Vincular la fundamentación con los criterios académicos: pertinencia, integración de competencias, evidencia y capacidad de transferencia. APT corresponde a Asignatura de Portafolio de Título.
[Sources]
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx
- https://diseno.duoc.cl/rutasformativas/2019/diseno-grafico/portafolio-de-titulo-29.html

## Slide 5
NAVINSIDE · PROYECTO APT
Objetivos: entregar navegación interior completa en Android
05
G. Allende · C. Culipichun · P. Navarro
OBJETIVO GENERAL
Construir una aplicación que determine la posición aproximada, permita elegir un destino y guíe al usuario por rutas accesibles y multilingües dentro de Hippocampus.
01
Digitalizar
Mapas, niveles, POI y grafo navegable.
02
Calcular
Rutas eficientes con A* y restricciones.
03
Posicionar
Fusionar Wi‑Fi, IMU y puntos QR/NFC.
04
Guiar
Paso a paso, recálculo y operación offline.
05
Validar
Funcionalidad, usabilidad y accesibilidad en terreno.
Criterio común: cada objetivo debe producir evidencia verificable y quedar trazado en el tablero Kanban.
Notes: Presentar primero el objetivo general y luego los cinco resultados específicos. Destacar que la validación es parte del producto, no una etapa opcional.
[Sources]
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx

## Slide 6
NAVINSIDE · PROYECTO APT
Alcance v1.0 y escalabilidad
06
G. Allende · C. Culipichun · P. Navarro
ALCANCE V1.0 · HIPPOCAMPUS
4
niveles
16
POI
3
idiomas
• Android inicial
• Mapas vectoriales y grafo
• Posicionamiento híbrido
• A*, recálculo y rutas accesibles
• Operación esencial offline
Fuera de alcance v1: sistema iOS de Apple, GPS exterior, reservas, pagos e integración hotelera.
ESCALABILIDAD
01
Hippocampus
Primera implementación y validación en terreno.
02
Nuevos edificios
Mismo motor; cambian mapas, grafo, POI y calibraciones.
03
Operación multisede
Entidades separadas por site_id y publicación por versión.
Hoteles · hospitales · universidades · centros comerciales
Notes: Separar claramente alcance y escalabilidad. La versión 1.0 tiene límites concretos; la arquitectura permite reutilizar el núcleo sin reescribir el producto.
[Sources]
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx
- Arquitectura_Sistema_NavInside.pdf

## Slide 7
NAVINSIDE · PROYECTO APT
Priorización de épicas: primero el núcleo navegable
07
G. Allende · C. Culipichun · P. Navarro
8
épicas MUST
1
épica SHOULD
MoSCoW —Must, Should, Could y Won’t— concentra el esfuerzo en una versión útil antes de ampliar la administración de contenidos.
Regla de prioridad
Primero: ubicar, calcular y guiar.
Después: optimizar la gestión y evolución del contenido.
MUST · VERSIÓN 1.0
• EP‑01 Mapas y puntos de interés
• EP‑02 Posicionamiento híbrido
• EP‑03 Cálculo inteligente de rutas
• EP‑04 Navegación y recálculo
• EP‑05 Accesibilidad e inclusión
• EP‑06 Experiencia multilingüe
• EP‑07 Operación offline y sincronización
• EP‑09 Privacidad, calidad y entrega
SHOULD · EVOLUCIÓN CONTROLADA
EP‑08 Gestión y evolución del contenido
Catálogo priorizado: 9 épicas
Notes: Explicar la prioridad MoSCoW. Ocho épicas son indispensables para la experiencia de navegación; la administración avanzada se mantiene como Should.
[Sources]
- Documento_Epicas_Usuario_NavInside.docx

## Slide 8
Notes: Describir las tres zonas: usuarios e infraestructura, aplicación móvil y servicios de administración. API significa interfaz de programación de aplicaciones; HTTPS corresponde al protocolo seguro de transferencia web; SQL es lenguaje de consulta estructurado. Aclarar que las conexiones del diagrama no usan puntas de flecha y que el backend Supabase sigue siendo una propuesta.
[Sources]
- Arquitectura_Sistema_NavInside.pdf

## Slide 9
NAVINSIDE · PROYECTO APT
Factibilidad y recursos: tecnología disponible, validación exigente
09
G. Allende · C. Culipichun · P. Navarro
3
integrantes
18
semanas de trabajo
4
niveles a digitalizar
La factibilidad técnica es alta; el principal desafío es la calidad del levantamiento en terreno.
TÉCNICA
Ionic, Angular, TypeScript, Capacitor, SQLite y A* permiten construir el núcleo con tecnologías conocidas y abiertas.
OPERACIONAL
No exige cuenta al visitante; funciona offline y aprovecha Wi‑Fi autorizado, sensores y señalética QR.
ECONÓMICA / TEMPORAL
Licenciamiento inicial acotado. Los costos críticos son terreno, señalética, publicación, mantenimiento y backend.
Recursos críticos: planos y niveles · teléfonos Android · autorización Wi‑Fi · señalética QR/NFC · pruebas con usuarios · respaldo del resort.
API: interfaz de programación de aplicaciones · HTTPS: protocolo seguro de transferencia web · SQL: lenguaje de consulta estructurado
Notes: Destacar que el riesgo no está en el algoritmo, sino en la precisión de mapas, calibración, permisos y pruebas reales. La factibilidad depende de acceso coordinado al resort.
[Sources]
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx
- Arquitectura_Sistema_NavInside.pdf

## Slide 10
NAVINSIDE · PROYECTO APT
Metodología Kanban y equipo
10
G. Allende · C. Culipichun · P. Navarro
FLUJO DE TRABAJO
WIP: trabajo en curso (Work in Progress)
1
Backlog
—
2
Por hacer
WIP 8
3
En progreso
WIP 3
4
Revisión
WIP 2
5
Pruebas
WIP 2
6
Terminado
—
GONZALO ALLENDE
Líder del proyecto
Coordinación del equipo, tablero, prioridades, límites WIP, bloqueos, arquitectura, integración y evidencia.
CRISTIAN CULIPICHUN
Aplicación móvil y UX
UX (experiencia de usuario): Ionic/Angular, pantallas, navegación visual, idiomas, accesibilidad y pruebas de interfaz.
PEDRO NAVARRO
Mapas, posicionamiento y QA
QA (aseguramiento de calidad): planos, grafo, A*, posicionamiento, rutas de campo y registro de defectos.
Calidad y aceptación son responsabilidades compartidas; los focos reducen duplicidad, no crean silos.
Notes: Recalcar que se utiliza Kanban, no Scrum. Gonzalo Allende cumple el rol de líder del proyecto y coordina el flujo general. Los límites WIP evitan iniciar demasiado trabajo y hacen visibles los bloqueos. Cada integrante tiene un foco, pero la calidad es colectiva.
[Sources]
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx

## Slide 11
NAVINSIDE · PROYECTO APT
Evidencia: aplicación de metodología Kanban
11
G. Allende · C. Culipichun · P. Navarro
El avance se gestiona como flujo continuo: cada tarea se incorpora según la capacidad disponible y los bloqueos quedan visibles.
BACKLOG
Pendiente
Calibrar Wi‑Fi
Inventario
Refinar POI
Contenido
Pruebas accesibilidad
Validación
POR HACER
WIP 8
Digitalizar nivel 5
Mapas
Validar conectores
Grafo
EN PROGRESO
WIP 3
Integración QR/NFC
Posicionamiento
Motor A*
Navegación
REVISIÓN
WIP 2
Ajuste al mapa
Calidad
Traducciones
Contenido
PRUEBAS
WIP 2
Ruta accesible
Prueba funcional
Modo offline
Prueba técnica
TERMINADO
Flujo cerrado
Visión y alcance
Aprobado
Políticas Kanban
Aprobado
FLUJO PULL
Se inicia trabajo solo cuando existe capacidad.
LÍMITES WIP
Evitan la sobrecarga y favorecen terminar.
BLOQUEOS VISIBLES
Los impedimentos se detectan y atienden.
MEJORA CONTINUA
El flujo se revisa mediante métricas y cadencias.
Notes: Presentar esta lámina como la evidencia de aplicación de Kanban en NavInside. Explicar el sistema pull, los límites WIP y la visualización de bloqueos. Las tarjetas son una representación del flujo de trabajo del proyecto; Kanban se utiliza como metodología central y no se trabaja por sprints.
[Sources]
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx

## Slide 12
NAVINSIDE · PROYECTO APT
Plan de trabajo: seis entregas incrementales
12
G. Allende · C. Culipichun · P. Navarro
1
11–30 AGO
Definición
Visión, alcance, requisitos y tablero.
2
31 AGO–27 SEP
Mapas y grafo
Niveles, POI, nodos y conexiones.
3
28 SEP–25 OCT
Base móvil
Ionic/Angular, datos locales y sensores.
4
26 OCT–22 NOV
Navegación
A*, guía, recálculo, idiomas y offline.
5
23 NOV–13 DIC
Integración
Pruebas funcionales, accesibilidad y piloto.
6
14–20 DIC
Cierre
Estabilización, evidencias y entrega v1.0.
Cadencias Kanban: sincronización breve diaria · reposición semanal · revisión de entrega semanal · retrospectiva de flujo quincenal.
Notes: Explicar el plan como entregas incrementales, no como fases aisladas. Cada tramo termina con un resultado que puede revisarse en el tablero.
[Sources]
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx

## Slide 13
NAVINSIDE · CIERRE
De la desorientación
a la autonomía.
NavInside integra mapas, posicionamiento, rutas y accesibilidad para transformar la experiencia interior del resort sin depender de una conexión permanente.
Resultado comprometido: NavInside v1.0 instalable, documentada y demostrable.
1
HUÉSPED
Más autonomía y orientación inclusiva.
2
OPERACIÓN
Menos dependencia del personal para consultas repetitivas.
3
EVOLUCIÓN
Núcleo reutilizable para nuevos edificios y sedes.
Siguiente hito
Validar mapas, calibración y rutas en terreno.
Gonzalo Allende · Cristian Culipichun · Pedro Navarro
Notes: Cerrar conectando valor y compromiso: autonomía para el usuario, alivio operativo y una base escalable. El siguiente hito concreto es la validación en terreno.
[Sources]
- Documento_Vision_y_Roles_NavInside.docx
- Arquitectura_Sistema_NavInside.pdf